本 科 生 毕 业 设 计

开题报告

学生姓名	      （此页单面打印）

学生学号	       322010574 4

指导教师

年级与专业

所在学院

本科生毕业设计中期报告

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 题目 | 面向科学场景的智能体工具调用优化研究 |
| 学生姓名 | 彭超琦 |
| 学生学号 | 3220105744 |
| 指导教师 | 朱霖潮 |
| 年级专业 | 2022 级 计算机科学与技术 |
| 所在学院 | 计算机科学与技术学院 |
| 报告日期 | 2026 年 4 月 23 日 |

1. 项目介绍

1.1 研究背景

近年来，以 GPT 系列、通义千问、文心一言为代表的大语言模型（Large Language Model，LLM）在自然语言理解、逻辑推理、任务规划等方面取得跨越式进展，为人工智能从”感知智能”迈向”决策智能”奠定了基础。在此背景之上，智能体（Agent）技术成为大模型落地应用的关键方向：通过为大模型赋予工具调用、自主规划、多轮迭代能力，智能体能够突破大模型自身的知识边界，对接外部系统与专业工具，从而完成复杂的现实世界任务。与此同时，AI for Science（人工智能赋能科学研究）被广泛视为加速科学发现、提升科研效率的重要技术手段，科学研究场景下普遍存在大量重复性、流程化的工作，包括数值计算、统计分析、实验数据可视化等，迫切需要智能化、自动化的辅助工具支持。

然而，当前主流的智能体框架与工具调用技术在通用场景中已被广泛验证，却在科学研究这一垂直场景下存在明显的适配性缺陷：其一，缺乏面向科学领域的统一工具抽象规范，不同科研库接口差异极大，集成成本高；其二，对专业科研任务的理解与拆解能力不足，难以将模糊的科研问题拆解为严谨、可执行的工具调用序列；其三，工具调用的容错性与结果可靠性不足，存在参数幻觉、调用逻辑错误、数值精度随意截断等问题，无法满足科研工作的严谨性要求。

1.2 研究目标

本研究旨在系统性地研究面向科学场景的大语言模型智能体工具调用优化问题。结合指导教师与盲审专家”应强化核心算法创新、补充关键技术模块算法细节”的指导意见，本课题在开题阶段的工程集成方案基础上，进一步将研究目标聚焦为：提出两个可独立消融、形式化可分析的算法模块，作为本论文的核心贡献点：

- RATS（Retrieval-Augmented Tool Selection，检索增强工具选择算法）：针对工具库规模增长后 context 膨胀、LLM 选错率上升的问题，设计基于 embedding 语义检索加规则重排的轻量工具选择算法；

- DAGPlanner（结构化 DAG 任务拆解算法）：针对长依赖链科学任务拆解薄弱的问题，设计一种基于有向无环图（DAG）schema 的结构化规划器，通过纯代码校验与错误驱动的重规划实现收敛。

在此之上，完成一套支撑性的科学计算工具库、科学场景专用 Prompt 工程规则集、以及用于对比验证的评估框架与基准测试集。

1.3 研究意义

本研究在算法层面填补了”面向科学场景的轻量工具检索”与”结构化任务拆解”两项空白，弥补了通用智能体框架在科学场景下的适配性缺陷，为科研领域智能体系统的设计提供可参考的实现范式；在应用层面，系统的模块化与可扩展设计使其能够快速迁移至生物信息、材料科学、环境科学等细分科研领域，具备较强的落地潜力。

二、本人任务

作为本课题唯一学生，毕业设计的全部工程实现、算法设计、实验与论文撰写工作均由本人独立承担。具体任务拆解如下：

- T1 标准化科学工具库设计与实现：基于 BaseTool 抽象基类统一工具接口规范，涵盖参数声明、执行逻辑、返回结构（ToolResult）、异常处理等要素。基于 NumPy / SciPy / Matplotlib 封装 12 个高频科研工具，覆盖数值计算（矩阵运算、数值积分、曲线拟合、方程求解）、统计分析（描述性统计、假设检验、线性回归、相关性分析）、数据可视化（折线图、散点图、条形图、热力图）三大类别；为每个工具编写单元测试，并通过 to_openai_schema() 方法对接 LLM Function Calling 协议。

- T2 核心算法模块的设计、实现与形式化分析：完成 RATS 与 DAGPlanner 两个算法模块的从零设计到落地。RATS 侧重”选什么”，包含离线预计算、在线向量检索与规则重排三个阶段；DAGPlanner 侧重”怎么组织”，提出可纯代码校验的 Plan Schema，实现拓扑序执行与错误驱动重规划。两个模块给出形式化伪代码、复杂度分析与收敛性讨论，作为论文核心章节的素材。

- T3 Prompt 工程优化体系：针对科学场景提炼出 O1 结果合理性检查、O2 数值计算规范、O3 开场规划模板、O4 Few-shot 示例注入共 4 条规则，作为算法模块运行时的必要辅助约束。

- T4 评估框架与基准构建：设计三维评估判分机制（数值正确性、文件正确性、工具覆盖性），实现用例 JSON 定义、执行器、自动化评测报告生成全链路。完成 54 题科学任务测试集（5 大类别 × 3 档难度），以及 9 配置对比实验框架，其中包含 CoT、Plan-and-Solve、Reflexion 三个业界常用基线。

- T5 论文撰写与答辩准备：完成毕业论文的撰写、多轮修订、答辩 PPT 制作与最终定稿。

三、工作计划

3.1 总体进度安排

本课题整体周期为 16 周，对应 8 个阶段，具体安排如下：

| 阶段 | 时间周期 | 工作内容 | 预期产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第 1-2 周 | 文献调研，技术路线确定，开题报告撰写与提交 | 开题报告终稿 |
| 2 | 第 3-4 周 | 科学工具抽象基类设计，12 个工具封装与单元测试 | 工具库代码，测试报告 |
| 3 | 第 5-6 周 | ReAct Agent 框架搭建，LLM 客户端封装，端到端 demo 验证 | Agent 核心模块 |
| 4 | 第 7-8 周 | 评测框架与初版测试集构建，多轮基线对比（v0 至 v4） | 基线评测快照 |
| 5 | 第 9-10 周 | 响应审核意见的战略转向，RATS 与 DAGPlanner 算法实现 | 两个算法模块代码 |
| 6 | 第 11-12 周 | 新基线接入，测试集扩展，9 × 54 全量评测 | v6 全量评测数据 |
| 7 | 第 13-14 周 | 毕业论文撰写，图表绘制，导师意见反馈修订 | 论文初稿与修改稿 |
| 8 | 第 15-16 周 | 论文终稿定稿，答辩 PPT 制作与答辩演练 | 论文终稿，答辩材料 |

3.2 响应审核意见后的攻坚计划

指导教师与学院盲审专家在开题评审中明确指出”缺乏核心算法层面创新、工具选择仅依赖启发式、任务拆解主要依赖 Prompt 工程、测试集规模偏小、对比基线单一”等问题。针对上述意见，本人对研究方案进行了战略性调整：将论文主贡献从原先的 Prompt 工程提升为 RATS 与 DAGPlanner 两个算法模块，并扩展了评测规模与基线数量。此次调整集中在第 5-7 阶段完成，具体时间表如下：

- Week 1（4 月 24 日至 4 月 30 日）：完成 7 个核心图表绘制（系统架构、算法伪代码、成功率柱图、类别热力图、DAG 轨迹图、效率散点图等），同步撰写论文引言与相关工作章节；

- Week 2（5 月 1 日至 5 月 7 日）：撰写算法设计章节（重点章节，包含形式化定义、伪代码、复杂度分析）与系统实现章节；

- Week 3（5 月 8 日至 5 月 13 日）：撰写实验、分析与讨论、结论章节，完成多轮润色，制作答辩 PPT。

3.3 预期目标

- 封装不少于 12 个科研工具，单元测试通过率 100%；

- RATS 与 DAGPlanner 两个算法模块均落地并通过单元测试；

- 测试集规模不少于 50 题，对比配置不少于 8 组；

- 关键指标上，主力方案 Ours_full 的任务成功率相比朴素 ReAct 基线提升不少于 10 个百分点，相比业界最强基线提升不少于 5 个百分点；

- 完成结构完整、数据详实、逻辑严谨的毕业论文。

四、当前进度

截至 2026 年 4 月 23 日，课题的工程与实验部分已基本收尾，进入论文撰写阶段，完成情况如下。

4.1 基础工程（阶段 1-3，已完成）

环境层面，基于 Python 3.14.4 搭建开发环境，采用 venv 虚拟环境管理依赖；底层 LLM 选用通义千问 qwen-plus-latest 与 qwen-turbo-latest（OpenAI 兼容接口），涉及 embedding 时使用 text-embedding-v3；数值计算基于 NumPy 2.4、SciPy 1.17，绘图基于 Matplotlib 3.10。工具库层面，已完成 12 个工具的封装，统一继承 BaseTool 抽象基类，统一返回 ToolResult(success, data, error, message) 数据结构；为支持 LLM 传入字符串数学表达式的场景（如数值积分、方程求解），还实现了基于 AST 白名单的安全表达式求值模块。测试层面，已编写 45 个工具级单元测试（数值 18 + 统计 17 + 可视化 10），全部通过。Agent 层面，手写实现了 ReActAgent 主循环，采用 OpenAI Function Calling 协议加显式中文 Thought 的组合模式，并对 LLM 客户端做了超时控制与指数退避重试。

4.2 Prompt 工程优化（阶段 4，已完成）

针对科学场景下的典型失败模式，经过多轮实验与 case 级轨迹分析，提炼出 4 条 Prompt 规则：O1 结果合理性检查（拟合 R2 为负或超出 [0,1]、参数量级失配、返回值含 NaN/Inf 视为异常，必须切换方法）、O2 数值计算规范（3 个以上样本的统计量必须通过工具计算，禁止心算）、O3 开场规划模板（3 步以上任务第一轮必须写 Plan: 并逐步执行）、O4 Few-shot 示例注入（在 SYSTEM_PROMPT 末尾追加典型轨迹示例）。在原 46 题测试集上，Prompt 优化前后基线（v3 → v4）的对比实验显示：Ours 配置成功率从 93.5% 提升至 97.8%，同时工具调用次数相对 B1 基线减少约 8.8%，证明该组规则对科学场景具有针对性收益。

4.3 响应审核意见的算法深化（阶段 5-6，核心工作，已完成）

RATS 算法模块：实现于 src/tool_selector/，包含三个核心组件——Embedder（封装阿里云 OpenAIEmbedder，另提供 HashEmbedder 作为离线 fallback）、EmbeddingCache（按 tool_name::desc_hash::model_id 组织持久化缓存）、RATS.retrieve()（执行离线预计算、在线 top-K 检索与规则重排三阶段）。重排综合考虑 embedding 相似度（权重 0.6）、参数重叠度（0.2）、历史成功率（0.2）三项特征，并设置 K_min=3 作为保底机制。该模块通过 9 个单元测试（tests/tool_selector/test_retriever.py）全部绿灯。

DAGPlanner 算法模块：实现于 src/agent/dag_planner.py 与 src/agent/dag_agent.py。核心设计包括：一套可纯代码校验的 Plan Schema，每个步骤含 id、goal、tool、args_template（支持 ${sX.field} 占位符）、depends_on 字段；一个 PlanValidator 覆盖 5 类失败模式——JSON Schema 不符、工具名不在候选集、依赖图有环、依赖变量未声明、占位符不在 depends_on 中；一个四阶段主循环 Plan → Validate → Execute → Answer，其中 Validate 阶段完全不调用 LLM，仅在失败时带诊断信息触发重规划（最多 3 次），3 次仍失败则降级到 ReActAgent 作为 safety net。该模块通过 tests/agent/test_dag_validator.py 的 5 类失败模式单测全部绿灯。

新基线与测试集扩展：实现 src/agent/new_baselines.py，其中包含 CoT（追加 “think step by step” 指示）、Plan-and-Solve（两阶段 LLM 调用，先自然语言 plan 再 ReAct 执行）、Reflexion（失败后生成反思追加到下一轮 system message）三个业界常用基线。测试集由 46 题扩展至 54 题，新增 8 道定向 hard 题，其中 4 道压 RATS 的工具区分力、4 道压 DAGPlanner 的多步依赖。

4.4 全量评测结果

对 9 配置 × 54 题共 486 次 run 的全量评测（outputs/eval/20260423_103843/，总耗时约 77 分钟）结果如下：

| 配置 | 成功率 | 平均迭代 | 平均工具调用 | 平均耗时(秒) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 (无工具) | 48.1% | 1.00 | 0.00 | 9.04 |
| B1 (minimal + 工具) | 90.7% | 3.00 | 2.65 | 5.35 |
| B2 (CoT) | 79.6% | 2.93 | 2.20 | 5.23 |
| B3 (Plan-and-Solve) | 92.6% | 4.07 | 3.76 | 8.07 |
| B4 (Reflexion) | 94.4% | 3.02 | 2.67 | 7.07 |
| Ours (v4 prompt) | 100.0% | 3.46 | 2.46 | 15.12 |
| Ours + RATS | 90.7% | 3.44 | 2.46 | 9.69 |
| Ours + DAG | 94.4% | 5.94 | 4.96 | 11.17 |
| Ours_full | 100.0% | 5.89 | 4.89 | 14.68 |

关键结论：主力方案 Ours 与 Ours_full 在本测试集上均达到 100% 成功率，相比朴素 ReAct 基线 B1 提升 10.3 个百分点，相比业界最强基线 Reflexion 提升 5.6 个百分点，达到预期目标。值得注意的是，B2 CoT 相比 B1 反而下降 11.1 个百分点，分析发现其冗长的中间推理文本更容易触发 LLM function.arguments 的 JSON 解析错误，此现象可作为论文中”只加 CoT 不做结构化引导存在局限”的佐证。RATS 单独接入时的效果是典型的效率换精度，在当前 12 工具规模下平均耗时降低约 36%，成功率相应损失 9.3 个百分点，该权衡在工具库扩展到百级规模时将反转为 RATS 的优势。

4.5 版本控制与可复现性

项目全过程使用 Git 管理，托管于 GitHub 私有仓库。每一轮评测的 results.json 与 summary.md 均按时间戳保存于 outputs/eval/ 目录下，便于多轮实验间的 delta 分析。所有评测用例以 JSON 定义于 tests/data/test_cases.json，scripts/run_eval.py 提供命令行接口，支持按配置、按用例粒度的任意组合运行，保证全部实验结果可一键复现。

五、存在问题及预期进展

5.1 存在问题

尽管当前已取得阶段性成果，但仍存在若干局限，在撰写论文时将在”局限性与未来工作”章节如实说明，并形成对导师审核意见的完整回应：

- P1 测试集规模仍偏小：虽然已响应导师意见将测试集由开题阶段规划的 20 题扩展至 54 题，但相比 ScienceAgentBench、BFCL v3、GAIA 等公开基准仍显不足。本课题前期曾评估对接 ScienceAgentBench 的可行性，因其评估接口的对齐工程量过大被暂缓，改以自建定向 hard 题作为替代方案。后续若时间允许，将尝试接入公开基准的一个子集以增强外部效度。

- P2 仅在单模型上评估，跨模型泛化性未验证：现有评测仅覆盖通义千问一个模型家族，RATS 与 DAGPlanner 在 GPT-4、Claude、DeepSeek 等异构模型上的表现尚未验证。这既是本科毕业设计算力与 API 成本的客观约束，也是论文中明确承认的局限。

- P3 工具库规模限制了 RATS 优势的充分体现：RATS 的理论优势在工具库达到 100+ 规模时才能充分凸显，当前 12 个工具的规模下其 context 压缩收益主要转化为时延降低，而非成功率提升。该问题的结构性解决需要更大规模工具库的建设投入，已列入 future work。

- P4 DAGPlanner 的 Plan Schema 表达力有限：当前版本的 Plan Schema 不支持循环（while/for）与条件分支（if/else），适用于绝大多数科学任务（这类任务的解通常唯一且步骤固定），但对需要迭代优化或分支探索的任务仍是形式化局限，同样列入 future work。

此外，评测中发现一类小概率边界问题——当 agent 将”x2=c“视为可解析求解而直接开方，未调用 equation_solver 工具时，会被 tool-coverage 检查器判 FAIL。此类现象属于 Prompt 规则的边界模糊问题，反映了硬性工具调用要求与 LLM 自主推理能力之间的内在张力，将在论文讨论章节剖析。

5.2 预期进展

课题剩余约 3 周时间，全部用于论文撰写与答辩准备，按前文 3.2 节的 Week 1-3 时间表推进：第一周完成核心图表绘制与引言、相关工作章节撰写；第二周重点攻坚算法设计章节（全文最重要章节，包含 RATS 与 DAGPlanner 的形式化定义、伪代码、复杂度与收敛性分析）与系统实现章节；第三周完成实验、分析与讨论、结论章节的撰写，经过不少于 3 轮的润色修订，完成答辩 PPT 制作与至少一次完整的答辩演练。同步整理系统源码、实验数据、测试报告等配套毕业设计材料，确保完整可复现。

整体上，课题预计按时保质完成。开题报告中规划的”工具调用准确率提升至 90% 以上”的量化目标已在本阶段超额完成（Ours_full 达 100%），响应审核意见后新增的 RATS 与 DAGPlanner 两个算法模块成为全文核心贡献，进一步强化了研究的技术深度。后续论文撰写阶段的主要挑战是将已有的大量实验数据、代码实现、case 分析材料组织为结构严谨、逻辑清晰的学术文本，这也是本人投入剩余 3 周时间重点攻克的方向。